**Итоги по реализации национальных проектов**

**за 2024 год на территории**

**муниципального образования «Сенгилеевский район»**

На территории муниципального образования реализуется 16 региональных проектов входящих в структуру 6 национальных проектов, что подразумевает исполнение 25 целевых показателей.

**В рамках национального проекта «Жилье», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** на территории МО «Сенгилеевское городское поселение» в 2024 году проведено:

Благоустройство общественной территории парка «Молодежный», расположенной по адресу г. Сенгилей, ул. Гая (3 этап), муниципальный контракт № 5 от 20.11.2023 г.

Подрядчик ООО «Профикс», сумма контракта 8 708 686,00 рублей, из них 500 000,00 - средства местного бюджета (оплачено 7 855 263,33).

Виды работ: подготовительные работы, устройство входной группы, устройство зоны отдыха с установкой беседок, устройство ограждения, косметический ремонт двух вспомогательных помещений, установка туалета и контейнерной площадки, устройство зоны воркаута, установка видеонаблюдения, проведение работ по озеленению. Основные виды работ завершены, объект готовится к сдаче.

Также в 2024 году реализован проект по благоустройству прибрежной территории «Душа Волги» в городе Сенгилей Ульяновской области

(107 663 000,00 , в том числе 3 000 000, 00 средства местного бюджета).

Разработка проектно-сметной документации, подрядчик ИП Осокин Максим Николаевич, сумма контракта 1 967 000,00 рублей, из них 54 809,91средства местного бюджета (оплачено)

Подрядная организация ООО «Регионстрой», муниципальный контракт № 7 от 26.04.2024 г., стоимость контракта 105 169 510,57 рублей, из них 2 930 519,6 рублей средства местного бюджета (оплачено 59 312,41155) (виды работ: монтаж тротуарной плитки и бортового камня, монтаж маяка, подготовка почвы под озеленение, монтаж МАФ)

**МО Силикатненское городское поселение**

Продолжение благоустройства общественной территории – парка Культуры и отдыха (2 очередь), муниципальный контракт № 01685000006230040780001 от 20.10.2023 г., подрядчик ИП Козлов П.В. сумма контракта 5 222 500.00 рублей, из них 222 906,04 рублей сумма местного бюджета. Виды работ: устройство ограждения входной группы, покрытие проездов, тротуаров, дорожек, освещение, устройство ограждения.

**Всего в МО «Сенгилеевский район» на 2024 год запланировано к реализации 118 905 672,00 рублей, из них 1 794 125,0 рублей средства местного бюджета.**

По национальному проекту **«Жилье»** в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья, по этапу 2022 – 2023 года переселению подлежат: **220 человек из 108 жилых помещений.**  Общая площадь расселяемых жилых помещений составляет- 4362,00 кв.м.

Введен в эксплуатацию многоквартирный дом на 31 квартиру в с. Тушна ул. Школьная д.8. Ключи получили 28 собственников из с. Тушна и Екатериновка. Всего 17 квартир муниципальных, 14 частных были переданы по договорам мены. Завершено строительство МКД в г. Сенгилей на 71 квартиру.

В 2024 году на территории Российской Федерации завершил свою работу национальный проект "Образование".

Все целевые показатели и результаты, предусмотренные в рамках реализации нацпроекта, достигнуты.

**Создано 613 новых мест дополнительного образования по наиболее востребованным направлениям на базе 4 учреждений района.** *Созданные новые места в дополнительном образовании позволят охватить детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет до 88 %.*

**Созданы условия для функционирования цифровой образовательной среды** в семиобразовательных организациях. Школы обновили компьютерный парк, приобрели интерактивные доски, многофункциональные устройства, телевизоры. Все школы района подключены к высокоскоростному интернету и активно используют коммуникационную платформу «Сферум», а также верифицированный образовательный контент на платформе «Цифровой образовательный контент». Это в свою очередь позволяет пользоваться проверенными верифицированными материалами.

Во всех школах введена федеральная государственная информационная система «Моя школа». Благодаря защищенному контуру, мы успешно противостоим информационной войне, которая развязана против нашей страны.

В каждой школе нашего района созданы «Точки роста».

В 12 образовательных организациях, реализующих основные программы дошкольного образования, предоставлено более 3000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.

В рамках национального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» все школы района оснащены комплектами государственных символов, с 2022 года проводится по понедельникам еженедельная церемония поднятия флага и реализация цикла внеурочных мероприятий «Разговоры о важном».

С целью формирования ценностных ориентаций личностного развития обучающихся, способствующих воспитанию гражданина и патриота все учителя вовлечены в реализацию программы социальной активности обучающихся начальной школы «Орлята России», 666 учащихся начального звена из 9 школ вовлечены в данную программу.

В каждой образовательной организации открыты первичные отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». В них зарегистрировано 442 учащихся.

Во всех школах созданы Центры детских инициатив, где в течение всего учебного года школьники вместе с советниками директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями собирались для проведения досуга, для обсуждения и реализации интересующих их вопросов. Это место, где дети создают и реализовывают собственные внеклассные проекты.

Для реализации этих направлений во всех общеобразовательных организациях введены 10 ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями.

С целью укрепления единого образовательного пространства с 1 сентября 2024 года в системе общего образования на основании нормативных документов преподаются новые учебные предметы «Основы безопасности и защита Родины» и «Труд (технология) с модулем Черчение», федеральные рабочие программы, вступают в силу обновленные ФГОС и федеральные основные образовательные программы, которые в свою очередь обеспечивают преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Для реализации мероприятий по созданию системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на территории нашего муниципального образования с 1 сентября 2024 года на базе СиликатненскойСШ начала свою работу муниципальная методическая служба.

С целью обеспечения профориентационной помощи каждому учащемуся 6 – 11 классов, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с 2023 года в школах района внедрена единая модель профориентации – профориентационный минимум.Профминимумреализуется как по базовому, основному, так и по продвинутому уровню через семь направлений: урочная, внеурочная деятельность,воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями, профильные предпрофильные классы.

Наши учащиеся участвуют в проекте «Билет в будущее»,в неделе без турникетов: посещают производства, знакомятся с инженерными профессиями. По четвергам проходят курсы «Россия –мои горизонты».

С целью обеспечения системы образования квалифицированными кадрами, повышения престижа педагогической профессии в рамках трехстороннего соглашения между Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области, Ульяновским государственным педагогическим университетом и Сенгилеевской школы на базе данного учреждения продолжает работу профильный психолого-педагогический класс из числа обучающихся 8-11 классов.

**В рамках национального проекта «Культура» в МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей имени А.И. Солуянова»** было произведено оснащение материально-технической базы на общую сумму 3720,7 тыс. руб. из них 3500,1 тыс. руб. – федеральный бюджет, 108,3 тыс. руб. – областной бюджет, 112,3 тыс. руб. – местный бюджет. На данные средства приобрели: оборудование для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности и обеспечения хранения музейных предметов, интерактивная панель, информационный терминал, кондиционеры, галерейная система, оргтехника, увлажнители воздуха, стеллажи, комплекс витрин и манекенов, манекены гнущиеся, интерактивный стол, микрофоны, настенные экспозиционные витрины, рулонные шторы.

**В рамках государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»,** в подрограмме «Сельский Дом культуры», в «Красногуляевском ДК» так же прошло оснащение материально-технической базы на сумму 610,1 тыс. руб. из них 306,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 181,6 тыс. руб. – областной бюджет, 122,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования. На данные средства была закуплена мебель офисная, оргтехника и музыкальное оборудование.

**В рамках трехстороннего соглашения** «О социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Ульяновской области, Администрацией МО «Сенгилеевский район и ООО «Сенгилеевский цементный завод» в целях развития Сенгилеевского района Ульяновской области» был произведен ремонт в МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей имени А.И. Солуянова» на сумму 3800,00 тыс. руб. На данные средства произвели ремонт помещений 1 и 2 этажа, ремонт лестницы, утепление пристроя здания, ремонт отмостки пристроя здания, ремонт стен основного здания, ремонт сетей связи, ремонт пожарной сигнализации, ремонт запасной лестницы.

**В рамках государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», Регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия»,** подпрограммы «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек» в МУК «Централизованная библиотечная система» прошло пополнение книжных фондов для сельских библиотек на сумму 79,5 тыс. руб.

из них:

50,9 тыс. руб. – федеральный бюджет,

12,7 тыс. руб. – областной бюджет,

15,9 тыс. руб. – бюджет муниципального образования.

**В рамках Проекта Поддержки Местных Инициатив граждан в «Елаурском Сельском Доме культуры им. Народного артиста СССР А.К. Ургалкина**» произведен текущий ремонт кровли на 3058,8 тыс. руб.

из них: 2454,0 тыс. руб. - областной бюджет,

178,1 тыс. руб. - бюджет муниципального образования,

301,7 тыс. руб. – средства населения,

125,0 тыс. руб. – средства хозяйствующих субъектов.

**В рамках муниципальной программы Сенгилеевского района «Культура муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2022-2024 годы»** За отчётный период в целях подготовки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Б.С. Неклюдова» к новому учебному году проведены работы на сумму 638,4 тыс. руб., а именно:

*Ремонтные работы в учебном здании г. Сенгилей, всего затрачено 299,9 тыс. руб.:*

- ремонт отмостки по периметру здания школы  - 162,3 тыс. руб.,

- косметический ремонт учебных классов – 129,8 тыс. руб.,

- электромонтажные работы – 7,8 тыс. руб., (электропроводка, розетки, выключатели, распредкоробки, счетчик воды)

*Ремонтные работы в учебном здании р.п. Красный Гуляй, всего затрачено – 199,5 тыс. руб.:*

- ремонт пола коридора - 105,9 тыс. руб.;

- ремонт входной группы (замена крыльца) - 21,1 тыс. руб.,

- косметический ремонт класса   - 72,5 тыс. руб.,

*Ремонтные работы в учебном здании р.п. Силикатный всего затрачено - 139,0 тыс. руб.:*

- покраска потолка и стены коридора - 122,0 тыс. руб;

- косметический ремонт  учебных классов - 12,0 тыс. руб;

- электромонтажные работы (замена потолочных светильников в коридоре) – 5,0 тыс. руб.

На обновление материально-технической базы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Б.С Неклюдова» были выделены денежные  средства  в размере  **83,5 тыс. руб.**

Значимым событием 2024 года стало открытие в рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» в с. Шиловка Сельского дома культуры с концертным залом на 200 посадочных мест. Дом культуры имеет новое современное здание со зрительным залом, сценой, комнаты для занятий кружков и коллективов, просторное фойе.

В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» реализация **федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** осуществляется по трём региональным проектам:

**- «Популяризация предпринимательства»**

- **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

-**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

В рамках проекта **«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** организована деятельность Координационного Совета по развитию предпринимательства. За 2024г проведено 3 заседания.

В рамках проекта **«Популяризация предпринимательства»:**

В .2024г в МО «Сенгилеевский район» проведёно 6 обучающих мероприятия, в которых приняли участие 165чел.

Предприниматели Сенгилеевского района приняли участие в областных мероприятиях:

- в VIII Форуме деловых женщин Ульяновской области (01.03. 2024г - 7 чел),

- в акции «Дни открытых дверей для предпринимателей» организованной Роспотребнадзором по Ульяновской области (14.03. 2024г- 3 чел**)** ,

- во встрече с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Толчиной Е.А. (15.02.2024г- 32 чел )

- в Форуме «Сделано в Ульяновской области» (24.05.2024г – 6 чел)

- в 16 Бизнес-Форуме «Деловой климат в России»(5-6 дек. 2024г – 4 чел) и др.

Глава КФХ Глебова Э.В. основательница бренда «Итальянские сыры» в апреле 2024г приняла участие в проекте «Фермерская ярмарка» Международной выставки форума «Россия» на ВДНХ г. Москва.

ИП Эйхман О.И. глемпинг «Холмы» (с. Тушна) в 2024г приняла участие в конкурсе на Международной выставке Форум «Россия» ВДНХ в г. Москва и стала

финалистом премии «Туризм будущего» - самый экологичный объект в туризме и гостеприимстве и финалист премии Устойчивое Развитие 2024г.

- ИП Попов А.В. (г.Сенгилей) принял участие в областном конкурсе «Лучший предприниматель 2024года» и стал победителем в номинации «Лучший предприниматель в сфере оказания услуг для бизнеса».

В рамках проекта **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».**

С целью вовлечения молодёжи и населения в предпринимательскую деятельность за 2024г проведено 4 мероприятия «Азбука предпринимателя» со студентами Сенгилеевского технологического техникума и педагогического техникума, в которых приняли участие 124 чел.

В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» организована информационно - консультационная работа с населением по вопросу введения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», участия в региональном проекте «Содействие в реализации адресной поддержки граждан», по открытию бизнеса и др. За 2024г получили консультацию 78 чел.

**Мероприятия по развитию финансовых технологий** поддержки предпринимательства заключаются в сопровождении по вопросам предоставления региональных мер поддержки, субсидий (грантов), муниципальных мер поддержки и консультирование по участию в приоритетном региональном проекте «Содействие в реализации адресной поддержки граждан».

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» в каждом поселении сформированы Перечни муниципального имущества для оказания имущественной поддержки и предоставления его в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым граждан. Всего в перечни внесено 45 объектов и земельных участков. За 2024г предоставлено СМСП - 2 объекта.

В 2024г 27 субъектов предпринимательской деятельности и самозанятых граждан получили поддержку на общую сумму 15 650,2 тыс. руб**.** в том числе:

1.пять СМСП получили займы под льготный процент в Микрокредитной компании «Фонд финансирования промышленности и предпринимательства»на общую сумму 10,1 млн.руб ;

2. 22 жителям района оказана государственная социальная помощь на основе социального контракта на сумму 5550,151 тыс.руб, в т .ч.

- по линии предпринимательства 9 соцконтрактов на сумму 2956,321 тыс. руб.

**-** по линии ЛПХ 13 соцконтрактов на сумму 2593,83 тыс. руб.

По итогам 2024гзавершена реализация 4 инвестиционных проектов, объём инвестиций 19,2 млн.руб, создано 6 новых рабочих мест , в том числе:

- «Строительство двух модульных домиков» **ИП Эйхман О.И**. (Сенгилеевский район, с. Тушна. Глемпин «Холмы»). Проект реализован, благодаря участию в региональном конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета, в целях финансового обеспечения части затрат, предусматривающих реализацию мероприятий, направленных на создание некапитальных средств размещения (кемпингов, автокемпингов) на территории Ульяновской области, по направлению «Туризм», и получению в конце 2023г на условиях софинансирования субсидии в сумме 4,3 млн. руб. Создано 1 рабочее место.

- «Строительство страусиной фермы» (ИП Кочеткова Л.М. с. Новая Слобода) Реализация проекта осуществлялась с 2021г по 2024г, объём инвестиций 3,0 млн.руб.

- «Ремонт и модернизация помещений на хлебоприёмном пункте г. Сенгилея» инициированный ООО «Молвино-Агро». Объём инвестиций 8,9 млн.руб. Создано 5 новых рабочих мест.

- Строительство магазина (ИП Пушистов В. В. с.Тушна), объём инвестиций 3,0 млн.руб. срок реализации 2022-2024гг и созданием 3 новых рабочих мест. Здание магазина построено, завершены внутренние отделочные работы. Существует проблема по подбору кадров.

Реализация двух проектов приостановлена. ИП Глебова Э.В. из-за пожара и уничтожения гостевого домика, ИП Семьяннов А.Ю. из-за не востребованности туристами данной территории.

**В малом бизнесе** в 2025году планируется реализация 5 инвестиционных проектов с объёмом инвестиций 365.1 млн.руб. и созданием 24 новых рабочих мест., в том числе:

**1.ООО«Симбирская Гавань».** Туристический продукт - речное путешествие на пассажирском теплоходе по реке Волга «Симбирская кругосветка». В рамках проекта планируется строительство парк-отеля «Сенгилеевская гавань» в г. Сенгилее. Реализация проекта 2025-2028гг. Объём инвестиций 353,1 млн.руб. 15 новых рабочих мест.

**2. ИП Комаревцев С.В.** (г. Сенгилей) Строительство туристической базы «Лесная усадьба». В настоящее время построен гостевой дом, беседка с мангальной зоной, проведены работы по благоустройству и ограждению территории, построена парковка на 10 автомашин. В 2025г планируется строительство дополнительно домиков. Объём инвестиций 5,0 млн. руб., 2 новых рабочих места.

**3. ИП Канееева А.Ш.** (г.Сенгилей) Реконструкция помещения и открытие гостиницы. Объём инвестиций 1,0 млн.руб. планируется создать 2 новых рабочих места. Срок реализации 2024г- 2025г

**4. ИП Галстян М.Х.** Реконструкция помещения молочной кухни и открытие кафе в г. Сенгилее. Объём инвестиций 3,0 млн.руб. Планируется создать 3 новых рабочих места . Данный проект находится в завершающей стадии проводятся работы по внутренней отделки помещений. Срок реализации 2024г.- 2025г.

**5. ИП Семьяннов А.Ю.** Строительство кофейни в центре г. Сенгилея. Объём инвестиций 3,0 млн.руб. Планируется создать 2 новых рабочих места .Срок реализации 2025г.

В МО «Сенгилеевский район» проводятся мероприятия направленных на популяризацию и вовлечение в предпринимательскую деятельность. За 2024г подготовлены и опубликованы в районной газете «Волжские зори» 10 статей по предпринимательству и самозанятости.

**Целевые показатели**

по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ( 2024г)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | План  2024г  (тыс. ед) | Факт  на 01.04.  2024г | Факт  на 01.07. 2024г | Факт  на 01.10. 2024г | Факт  на 01.01.  2025 |
|  | **Региональный проект**  **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | | | | |
| 1. | Количество объектов, включенных в перечни государственного и муни-ципального имущества, (нарастающим итогом) | **39,0** | 39,0 | 39,0 | 45,0 | 45,0 |
| 2. | Количество объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней государственного и муниципального иму-щества (нарастающим итогом) | **4,0** | 1 | 1 | 2 | 2 |