**Итоги по реализации национальных проектов**

**за 2 квартал 2023 года на территории**

**муниципального образования «Сенгилеевский район»**

На территории муниципального образования реализуется 16 региональных проектов входящих в структуру 6 национальных проектов, что подразумевает исполнение 25 целевых показателей.

Реализация регионального **проекта «Формирование комфортной городской среды»** в 2023 году:

**МО «Сенгилеевское городское поселение»**

- **благоустройство общественной территории парка «Молодежный», расположенной по адресу г. Сенгилей, ул. Гая (2 этап),** муниципальный контракт № 19 от 15.11.2022 г. заключен с Индивидуальным предпринимателем Алимерзаевым Мирзали Гаджимирзаевичем, цена контракта 8 513 662,00 рублей. Из них 500 000,00 рублей средства местного бюджета.

виды работ: МАФ, освещение, покрытие проездов, устройство автодороги.

Подрядчики завершили работы, частично произведена оплата 1931,696 тыс.руб.

**МО Силикатненское городское поселение**

**- благоустройство общественной территории Центральная площадь (2 этап),** муниципальный контракт № 01685000006220034590001 от 06.09.2022г заключен с Индивидуальным предпринимателем Козлов П.В., цена контракта- 2 080 923,60 руб., из них 104 046,18 рублей средства местного бюджета.

- виды работ: на территории запланированы работы по озеленению.

Подрядчики завершили работы, оплачено полностью.

- **также в 2023 году планируется благоустроить еще одну общественную территорию – парк Культуры и отдыха (1 очередь)** муниципальный контракт заключен с ИП Салахов А.Э. № 01685000006220036410001 от 10.10.2022г, цена контракта- 2 568 888,36 руб., из них 128 444,42 рублей средства местного бюджета.

- виды работ: работы по ремонту входной группы.

Подрядчики планируют завершить работы до 31.07.2023 г.

**Всего в МО «Сенгилеевский район» планируется реализовать 13 408 263,05 рублей, из них 744 730,05 рублей средства местного бюджета.**

Начиная с реализации **национального проекта «Образование»**, районом выделяются серьезные средства на модернизацию инфраструктуры образовательных учреждений.  **В 2023 году в рамках Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей предусмотрено на ремонт учебных кабинетов с целью открытия «Точка роста» в МОУ Цемзаводская СШ и МОУ Кротковская ОШ 2 737,74 тыс. руб.,

- По результатам электронного аукциона по текущему ремонту двух кабинетов в здании МОУ Цемзаводская СШзаключен контракт с ИП Николаев А.Ю., сумма контракта по итогам торгов 1459,04 тыс.руб., срок выполнения работ с 01.06.2023 по 30.06.2023 г. По состоянию на сегодняшний день оснолвной объем работ выполнен. Идут завершающие работы, подготовка к приемке работ.

- По результатам электронного аукциона по текущему ремонту двух кабинетов в здании МОУ Кротковская ОШ 26.06.2023 годазаключен контракт с ООО «Ависта», сумма контракта по итогам торгов 1 278,7 тыс.руб., срок выполнения работ 30 календарных дней с даты заключения контракта. По состоянию на сегодняшний день выполнены демонтажные работы, устанавливаются оконные блоки, производится ремонт полов.

В рамках **национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»** на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет на базе каждого дошкольного учреждения организована работа консультационных центров для оказания услуг психолого–педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей. На 01 июля2023 года было предоставлено 2533 услуги (план на 2023 год с нарастающим итогом не менее 2000 услуг). Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги на 2023 год составляет не менее 75%.

Целью **федерального проекта «Успех каждого ребёнка**» является обеспечение к 2024 году для не менее 88% детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных условий для воспитания гармонично развитой с социально-ответственной личности.

Общий охват составляет 2087 человек (73,8%) от общего числа детей проживающих на территории МО «Сенгилеевский район» в возрасте от 5-18 лет.

Задача на 2023 увеличить охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет до 85 %.

Целью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» -это создание условий для обучения к 2024 году не менее 72 детей, с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий в возрасте от 5 до 18 лет.

Всего в системе дополнительного образования занято 78 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

На 2023 год стоит задачасохранить численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образованиене менее 70 человек.

С 01 сентября 2020 года внедрена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области. В настоящее время выдано 1469 (52%) сертификатов.

В 4 образовательных организациях ( МУ ДО Сенгилеевский ЦДТ, МОУ Силикатненская СШ, МОУ Красногуляевская СШ, СШ г. Сенгилея) создано 565 новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка». По итогу 1 полугодия охват составил -827 человек.

Целью **национального проекта «Культура»** является обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Данный проект направлен на увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

Срок реализации: Январь 2019 – 31 декабря 2024 г.г.

Основные мероприятия, направленные на реализацию Национального проекта «Культура», делятся на 3 направления:

- культурная среда, - творческие люди,

- цифровая культура

**В рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»**

В рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2023 году будет открыт сельский дом культуры в с. Шиловка. Финансирование данного мероприятия составило 42131649,00. Строительство СДК с. Шиловка находится в введении Министерства искусства и культурной политики в Ульяновской области, в частности объект строительства курирует ОГКУ «Центр культурных технологий».

**В рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» курсы повышения квалификации прошли:**

- один сотрудник МУК «Муниципальный культурный комплекс» на базе Пермского государственного института культуры.

- пять сотрудников МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б.С. Неклюдова» на базе ФГБОУ ВО Краснодарский государственный институт культуры и на базе Пермского государственного института культуры;

- три сотрудника МУК «Централизованная библиотечная система» прошли обучение образовательных учреждениях: ФГБОУ ВО Краснодарский государственный институт культуры, ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры.

**Реализация национального проекта «Спорт норма жизни»:**

1. **Информация по реализации национальных проектов за 2 квартал 2023 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Предусмотрено на конец 2023 года | Фактическое выполнение за 2 квартал |
| Доля граждан., систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) процентов | 51,5 | 51,3 |
| Уровень обеспеченности граждан МО «Сенгилеевский район» спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) процентов | 62,6 | 62,0 |

По проекту **Цифровое государственное управление** все муниципальные услуги, предоставляемые на территории муниципального образования «Сенгилеевский район», своевременно актуализируются и приведены в соответствие с действующим законодательством. На портал госуслуг выведены 18 услуг, а всего для получения в электронной форме доступно жителям нашего района 15 муниципальных услуг.

На данный момент муниципальными учреждениями района активно используется платформа государственных сервисов версии 2.0, через которую организовано предоставление массовых социально-значимых муниципальных услуг (53 шт.).

По проекту **Цифровое государственное управление** все муниципальные услуги, предоставляемые на территории муниципального образования «Сенгилеевский район», своевременно актуализируются и приведены в соответствие с действующим законодательством. На портал госуслуг выведена 51 услуга, а всего для получения в электронной форме доступно жителям нашего района 32 муниципальных услуг.

На данный момент муниципальными учреждениями района активно используется платформа государственных сервисов версии 2.0, через которую организовано предоставление массовых социально-значимых муниципальных услуг (53 шт.).

По результатам 2021 года **доля взаимодействий граждан** и коммерческих организаций с органами власти местного самоуправления в Сенгилеевском районе, осуществляемых в цифровом виде, **составила 80,64 %, что выше планового на 30.64%.**

В рамках реализации федерального проекта **Информационная инфраструктура** в 2020-2021 годах были проведены работы по подключению Интернета посредством опто-волоконных линий связи в 34 бюджетных учреждениях: с.Русская Бектяшка (ФАП,школа), с. Екатериновка (ФАП), с. Артюшкино (ФАП, школа), с. Алешкино (ФАП, школа), п. Красный Гуляй (школа), п. Цемзавод (школа, противопожарная охрана), с. Шиловка (ФАП, школа), с. Кротково – (ФАП, школа), с. Мордово – (школа, ФАП), с. Елаур – (ФАП, школа, Администрация поселения, пожарная часть), с. Тушна - (Администрация поселения, школа), ФАПы с. Бекетовка, с. Вырыстайкино, п. Кр. Гуляй - (Администрация поселения, пожарная часть), п. Силикатный – (Администрация поселения, школа) г. Сенгилей ЦРБ ул. Нижневыборная д. 8, школа второе и третье здание Октябрьская 6 и Н. Линия 36, п. Силикатный ул. Лесная д. 1А, п. с. Тушна ул. Школьная д. 1, р.п. Красный Гуляй, ул. Железнодорожная, д.4А, ПНИ в п. Лесной (не как социально-значимый объект). На 2022-2024 годы запланировано подключение объектов отрасли культуры.

В результате мероприятий, проведенных в рамках проекта **Информационная безопасность**, в Сенгилеевском районе в 2021 годубыл достигнут показатель Стоимостная доля закупаемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения - 100 %. На 2022 год запланировано удержание данного показателя на том же уровне.

В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» реализация **федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** осуществляется по трём региональным проектам:

**- «Популяризация предпринимательства»**

- **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

-**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

В рамках проекта **«Популяризация предпринимательства»:**

За 1 полугодие 2023 год в МО«Сенгилеевский район» проведёно 6 обучающих мероприятия, в которых приняли участие 139 чел.

С начала 2023г предприниматели муниципального образования «Сенгилеевский район» приняли участие:

- **2-3 марта** приняла участие в VII Форуме деловых женщин Ульяновской области (11 чел),

- **09 марта 2023г** в акции «Дни открытых дверей для предпринимателей» организованной Роспотребнадзором по Ульяновской области ,

- **29 марта 2023г** в семинаре с участием представителей налоговой инспекции по Железнолорожному району,

- **11 апреля 2023г** в рамках социально-экономического десанта Ульяновского регионального отделения «Союз женщин России» в семинаре по региональному проекту «Трудовая семья» по соцконтрактам,

- **27 апреля 2023г** во встрече с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Толчиной Е.А.,

- **26 мая 2023г** в Форуме производителей «Сделано в Ульяновской области». На Форуме в выставке с о своей продукцией приняли участие : ИП Глебова Э.В. ( с.Смородино), Семагина О.А. ( п.Силикатный самозанятая), Макарова П.В. студия дизайна украшений ( п.Силикатный самозанятая)

В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» организована информационно - консультационная работа с населением по вопросу введения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», участия в региональном проекте «Трудовая семья», по открытию бизнеса и др.

За 1 полугодие 2023г получили консультацию 58 чел.

В МО «Сенгилеевский район» проводятся мероприятия направленных на популяризацию и вовлечение в предпринимательскую деятельность. За 1 полугодие подготовлены и опубликованы в районной газете «Волжские зори» 9 статей по предпринимательству и самозанятости.

Предприниматели Сенгилеевского района принимают активное участие в Региональных Неделях предпринимательских инициатив. За 1 квартал 2023 г в рамках проведения I Региональной недели предпринимательской инициативы направлено в Корпорацию – 2 инициативы по улучшению ведения предпринимательской деятельности.

**Предприниматели Сенгилеевского района принимают участие в выставках и конкурсах.**

**2 марта 2023г** в региональном конкурсе "Лучший женский предпринимательский проект" приняли участие 2 чел. В номинации "Семейное дело (семейный бизнес)" победительницей стала Жукова Ольга Олеговна - Глава КФХ с. Смородино Сенгилеевского района, в номинации "Пишем о бизнесе" ОАУ "Редакция газеты "Волжские зори" редактор Петрова Екатерина Михайловна.

**16-18 марта 2023г** Антон и Олеся Эйхман (руководители глемпинга «Холмы» с. Тушна) приняли участие в 29-ой Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в первом павильоне МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

**26.04.2023г** ООО "Сыры Глебовой " рук. Глебова Э.В. приняла участие в Международной промышленной выставке " ИННОПРОМ. Центральная Азия" в г. Ташкенте.

**26-28 июня** 2023г Глебова Э.В. в составе делегации Ульяновской области приняла участие в Х Форуме регионов России и Беларуссии в г.Уфе Республика Башкортостан.

В рамках проекта **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».**

С целью вовлечения молодёжи и населения в предпринимательскую деятельность в 1 полугодии 2023г проведено 4 мероприятия «Азбука предпринимателя».

1. 10.02.2023г мероприятие проведено со студентами Сенгилеевского педагогического техникума. Обсудили вопросы: «Развитие предпринимательства в Сенгилеевском районе. Как стать предпринимателем?, Что такое «самозанятость» и налог на «профессиональный доход», участие в региональном проекте «Трудовая семья» ?», меры поддержки для бизнеса. (32 чел).
2. 27.02.2023г индивидуальный предприниматель Дзюба Л.В. (п.Цемзавод) встречалась с школьниками старших классов Цемзаводской средней общеобразовательной школы и рассказала о предпринимательской деятельности ( 17 чел).
3. 18.03.2023г индивидуальный предприниматель Константинов В.В. (п.Красный Гуляй) встречался с школьниками старших классов Красногуляевской средней общеобразовательной школы и рассказал о предпринимательской деятельности ( 20 чел).
4. 23.06.2023г встреча с населением находящимся на учете в Центре занятости по безработице по вопросу участия в региональном проекте «Трудовая семья» и регистрации в качестве предпринимателей и самозанятых граждан (10 чел).

**Мероприятия по развитию финансовых технологий** поддержки предпринимательства в МО«Сенгилеевский район»заключаются в сопровождении СМСП по вопросам предоставления субсидий (грантов) и других мер финансовой поддержки.

С этой целью управлением экономического и стратегического развития проводятся встречи с жителями, «самозанятыми» и индивидуальными предпринимателями по участию в приоритетном региональном проекте «Трудовая семья» и информированию о региональных и муниципальных мерах поддержки.

В результате проведённой работы за 1 полугодие 2023г получила поддержку заключив соцконтракт 1 «самозанятая» на сумму 288,500 тыс. руб.

**Целевые показатели**

по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** | 2022г  (тыс. ед) | 2023г  (тыс. ед) | 2024г  (тыс. ед) | **Факт 2022г** | **Факт 1 кв 2023г** | **Факт 1 полуг.**  **2023г** |
| 1.1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятель-ности для индивидуальных предпринимателей, приме-няющих патентную систему налогообложения  (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | **0,124** | **0,130** | **0,136** | 0,196 | 0,201 | 0,265 |
| 2 | **Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** | 2022г  (ед) | 2023г  (ед) | 2024г  (ед) | **Факт 2022г** | **Факт 1 кв. 2023г** | **Факт 1 полуг.**  **2023г** |
| 2.1 | Самозанятым гражданам предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муници-пального имущества (коли-чество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом) | **1,0** | **1,0** | **4,0** | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | 2022г  (ед) | 2023г  (ед) | 2024г  (ед) | **Факт 2022г** | **Факт 1 кв. 2023г** | **Факт 1 полуг.**  **2023г** |
| 3.1 | Количество объектов, вклю-ченных в перечни госу-дарственного и муници-пального имущества, (нарастающим итогом) | **36,0** | **39,0** | **39,0** | 36 | 36 | 36 |
| 3.2 | Количество объектов иму-щества, переданных субъектам МСП из состава перечней государственного и муниципального имущества ( нарастающим итогом) | **1,0** | **7,0** | **10,0** | 0 | 0 | 0 |

По национальному проекту **«Жилье»** в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья по этапу 2022-2023 годов расселению подлежат: 220 человек из 106 жилых помещений. Общая площадь расселяемых жилых помещений составляет 4362,0 кв.м. Строительство многоквартирных домов будет проходить по генподряду путем заключения муниципальных контрактов, в которых муниципальным заказчиком выступает Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район».

Всего 64 договора социального найма, 38 договоров мены, 4 заявления на договор выкупа,1 переселение в старый жилищный фонд. Общее количество жилых помещений для строительства нового жилья- 101.

Финансирование программы переселения:

Общая сумма финансирования – 317 592 000,00 руб., в том числе:

За счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -156 326 404,92 руб.;

За счет средств областного бюджета Ульяновской области – 153 202 315,32 руб.;

Из бюджета муниципальных образований – 8 063 279,75 руб.

По муниципальному образованию «Новослободское сельское поселение» в 2023 году предусмотрено переселение из 32 жилых помещений общей площадью 1268,0 кв.м. Стоимость мероприятий по переселению составит 86 832 000,0 руб.

По муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение»

По этапу 2022 – 2023 года предусмотрено переселение из 39 жилых помещений общей площадью 1722,0 кв.м. Стоимость мероприятий по переселению составит 125 928 000,0 руб.

По муниципальному образованию «Тушнинское сельское поселение» в 2023 году предусмотрено переселение из 31 жилого помещения общей площадью 1372,0 кв.м. Стоимость мероприятий по переселению составит 104 832 000,0 руб.

Для реализации программы переселения для предложений застройщику подготовлено 3 земельных участка для строительства многоквартирных малоэтажных домов:

- В Сенгилеевском городском поселении –2 участка по ул.Шевченко, 1 участок по ул.Красноармейской;

- в Тушнинском сельском поселении – 1 земельный участок.

02.09.2022г. объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Строительство многоквартирного жилого дома в г.Сенгилей и с.Тушна». Контракты подписаны.