РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район»

шестого созыва,  принятое на пятьдесят первом заседании

от 23 марта 2023 года                                                                                     № 377

О ходе реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования «Сенгилеевский район»

на 2020-2024 годы»  за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район»

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2020-2024 годы» за 2022 год (приложение).

2. Признать удовлетворительной работу по реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2020-2024 годы» за 2022 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по аграрной политике и природопользованию (Казанчев И.Ф.).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Сенгилеевский район»                                                                      А.А.Кудряшов

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к решению Совета депутатов

# муниципального образования

# «Сенгилеевский район»

от 23 марта 2023 года  № 377

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования «Сенгилеевский район»

на 2020-2024 годы» за 2022 год

Постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 13 февраля 2020 года № 94-п утверждена муниципальная программа «Экология и окружающая среда муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2020-2024 годы» (далее – муниципальная программа).

Основными задачами муниципальной программы являются:

1. Текущее содержание зеленых насаждений, реконструкция, удаление аварийного зеленого фонда.

2. Обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов.

3. Ликвидация несанкционированных свалок.

4. Благоустройство родников.

5. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения.

6. Подготовка декларации безопасности на гидротехнические сооружения.

Представлен сводный перечень реализованных  в 2022 году средств из бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район» :

| № п/п | Наименование программного мероприятия | 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Учтено в Программе | Заложено в бюджет | Реализовано | Примечание |
|  | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 3,7 | 3,7 | 0 | Администрацией муниципального образования «Сенгилеевский район» принято решение отказаться от заключения Соглашения о предоставлении в 2022 году субсидии бюджету МО «Сенгилеевский район» на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Согласно локальной смете обустройство одной площадки накопления отходов вместимостью 3 контейнера составляет 36,9 тыс. рублей. Бюджетом Ульяновской области муниципальному образованию «Сенгилеевский район» предусмотрена была субсидия в размере 18,0 тыс. руб. Таким образом, софинансирование 1 площадки из бюджета МО «Сенгилеевский район» составило бы более 51%. Соответственно, сумма 3.7 тыс. руб., учтенная в бюджете МО «Сенгилеевский район» по указанной статье расходов, реализована не была. В рамках проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в 2022 году проведена в районе ревизия на предмет наличия/отсутствия контейнеров, их состояние, состояние ограждений на площадках. Установлено, что 90% контейнеров находятся в неудовлетворительном состоянии (прогнившее дно, разошедшиеся швы, погнутые края). В течении года неоднократно направлялись письма региональному оператору ООО «Контракт плюс» о необходимости замены контейнеров. В декабре 2022 года с Роспотребнадзором проведены совместные осмотры КП для решения вопроса об обращении в судебные инстанции на регионального оператора. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок, образовавшихся после 01.01.2019 | 100,0 | 0 | 0 | На начало 2022 года реестр несанкционированных свалок Сенгилеевского района включал информацию о 30-ти несанкционированных свалках. Из них 4 по г. Сенгилей, 26 по району. В связи с отсутствием денежных средств, в 2022 году ликвидировано: - силами жителей и сотрудников администрации МО «Тушнинское сельское поселение» 3 свалки в с. Артюшкино; - 2 свалки в г. Сенгилей силами МБУ «Городская служба благоустройства. В рамках проектов «Чистая страна» и «Генеральная уборка» проведены 07.10.2022 общественные слушания проектной документации, подготовленной ООО «Промпроектцентр» о рекультивации объекта «Свалка (полигон) в г. Сенгилей». Начало проведения работ по рекультивации свалки запланировано на 2023 год. |
|  | Благоустройство родников | 10,0 | 5,0 | 5,0 6,5 | 1. В 2022 году проведена работа по благоустройству родника в с. Бекетовка на сумму 99,9 тыс.руб, из них: - 94,9 тыс.руб составляет размер субсидий из областного бюджета, -5,0 тыс.руб. выделено из бюджета МО «Сенгилеевский район». 2. Бюджету муниципального образования «Сенгилеевский район» предоставлена в 2022 году субсидия, связанная с выполнением работ по благоустройству родника «Мыльников» в селе Тушна, Сенгилеевского района, в сумме 569 091 руб. Объём бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район» на софинансирование данной субсидии - 29 952, 20 руб. Проведены лабораторные исследования проб воды данного родника на общую сумму 6 553,20 руб. Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» обратилась в Минприроды о переносе указанной субсидии на 2023 год. Основание: ухудшение в ноябре погодных условий (заморозки и выпадение осадков в виде снега), в связи с чем, резко возросла вероятность некачественного выполнения земляных и бетонных работ. Соглашение на выделение субсидии расторгнуто. |
|  | Организация и проведение экологических мероприятий | 10,0 | 0 | 0 | В рамках акции «Дни чистой Волги» были проведены мероприятия по очистке береговой линии реки Волги в г.Сенгилее, с. Русская Бектяшка, с. Шиловка, пруда в п.Кучуры, озера в п.Силикатный с привлечением волонтеров, экологических отрядов, сотрудников организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района и неравнодушных жителей. На постоянной основе проводились субботники по уборки территорий населенных пунктов, с высадкой цветов и деревьев (г. Сенгилей и лесной фонд Сенгилеевского лесничества). В общей сложности приняло участие более полутора тысяч человек. В школах МО проводятся открытые уроки и уроки «Разговоры о важном» на тематику Экология. В 2022 году состоялось заседание межведомственной комиссии по противодействию незаконным рубкам и нелегальному обороту древесины. Утвержден график патрулирования лесных участков специалистами «Сенгилеевское лесничество» с сотрудниками ГИБДД. В настоящее время выявлены 4 факта незаконной рубки в Смородинском участковом лесничестве. Материалы по всем делам находятся в настоящее время в правоохранительных и надзорных органах. |
|  | Итого: | 123,7 | 8,7 | 11,5 |  |

По заявлениям жителей в 2022 году проведено обследований 81-го дерева. 33 дерева признано аварийным. Снесено 30 аварийных деревьев и подвергнуто опилу в 2022 году 17 деревьев.

Денежные средства на спил/опил аварийных деревьев в г.Сенгилей заложены в бюджете МО «Сенгилеевское городское поселение».

## На основе проведённой оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы: эффективность программы составила 134%.

Достижения годовых значений целевых показателей:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Предусмотрено программой | Фактическое исполнение | Выполнение индикаторов,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведённых обследований зелёных насаждений, ( единиц) | 20 | 81 | 405 |
| 2 | Доля деревьев и кустарников, в отношении которых выполнена обрезка, от общего количества деревьев и кустарников, нуждающихся в проведении таких работ, % | 40 | 40 | 100 |
|  | Доля удалённых аварийных деревьев и кустарников от общего количества аварийных деревьев и кустарников, выявленных в 2022 году по итогам мероприятий по обследованию зелёных насаждений, % | 40 | 91 | 227 |
|  | Количество обустроенных мест (площадок) для накопления твёрдых коммунальных отходов, единиц | 50 | 0 | 0 |
|  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок, выявленных после 01.01.2019 года % | 70 | 17 | 24 |
|  | Количество благоустроенных родников, единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество проведённых экологических мероприятий, шт | 12 | 7 | 142 |
|  | Количество человек, принявших участие в экологических мероприятиях, чел. | 1000 | 1490 | 149 |

## Эффективность программы составила

|  | 30 | 50 | 50,6 | 2 | 43 | 1 | 15 | 250 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E= | 20 + | 30 + | 30 + | 50 + | 50+ | 1+ | 12+ | 1000 |  | X 100% | = | 134% |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Реализация программы признана эффективной.