РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район»

седьмого созыва, принятое на двенадцатом заседании

от 24 октября 2024 года № 96

**О содержании автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Сенгилеевский район» в зимний период 2024-2025 годов**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию о содержании автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Сенгилеевский район» в зимний период 2024-2025 годов (приложение).

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Сенгилеевский район» А.А. Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов

муниципального образования

 «Сенгилеевский район»

от 24 октября 2024 года № 96

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о содержании автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Сенгилеевский район»**

**в зимний период 2024-2025 годов**

В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» общая сеть дорог местного значения составляет 206,4 км.

К работе в зимний период привлечены 22 единицы техники. Готовность специальной техники для работ по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории МО «Сенгилеевский район» составляет 100%.

 Заключено14 договоров на зимнее содержание дорог:

МО «Сенгилеевское городское поселение»-1 договор; (6 ед. техники)

МО Силикатненское городское поселение- 2 договора; (1 ед. техники)

МО Елаурское сельское поселение: 4 договора; (6 ед. техники)

МО Красногуляевское городское поселение: 1 договор; (2 ед. техники)

МО Новослободское сельское поселение: 3 договора; (4 ед. техники)

(1 в резерве)

МО Тушнинское сельское поселение: 3 договора. ( 3 ед. техники)

В Сенгилеевском городском поселении МБУ «Городская служба благоустройства» по состоянию на 09.10.2024 г. заготовлено 100 т. пескосоляной смеси (20%). План- 500 т.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_