# *ПРОЕКТ*

# РЕШЕНИЕ

# Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район»

# седьмого созыва, принятое на десятом заседании

от 29 августа 2024 года № \_\_\_

**О подготовке учреждений образования муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области к началу**

**нового учебного года**

Заслушав информацию о подготовке учреждений образования муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области к началу нового учебного года, Совет депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области

РЕШИЛ:

1. Информацию о подготовке учреждений образования муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области к началу нового учебного года принять к сведению (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Сенгилеевский район» А.А.Кудряшов

|  |
| --- |
| Приложение  к решению Совета депутатов  муниципального образования «Сенгилеевский район»  от 29 августа 2024 года № \_\_\_ |

**Информация**

**о подготовке учреждений образования муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области к началу нового**

**учебного года**

Система общего образования муниципалитета состоит из 16 образовательных учреждений: 9 общеобразовательных организаций)(6 средних школ, 3 основных), 5 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.

С целью своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений к новому учебному году на основе постановления Главы администрации МО «Сенгилеевский район» «О подготовке образовательных учреждений к новому 2024-2025 учебному году» от 04.06.2024 №372-п, создан штаб по подготовке, определен состав комиссии по приёму ОУ. Совместно с руководителями муниципальных образовательных учреждений составлен график приёмки к новому 2024/25 учебному году. По утвержденному графику с 31 июля межведомственной комиссией проводилась проверка готовности образовательных учреждений. По состоянию на 22 августа 2024 года комиссией проверены и приняты все образовательные учреждения.

На основании утвержденного плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году работа ведется по **пятинаправлениям**:

обеспечение учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2024/25 учебный год;

ремонтные работы;

работы по выполнению противопожарной безопасности;

выполнение план-заданий, выданных Роспотребнадзором;

мероприятия, направленные на антитеррористическую безопасность по каждому образовательному учреждению;

На подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году **необходимо 24 994,96тыс.рублей (**5 126,3тыс.рублей– областной бюджет, 8 688,91 тыс.руб. – муниципальный бюджет, 164,8 тыс.рублей – инициативные платежи населения, 11014,7 тыс.руб. – платежи хозяйствующих субъектов), **предусмотрено 24 994,96 тыс.рублей**, что составляет 100% от потребности.

Из них на **общеобразовательные организации** необходимо 17 645,6 тыс. рублей (3 537,7 тыс. рублей - областной бюджет, 6 293,9 тыс.рублей - муниципальный бюджет, 7814 тыс.руб. – платежи хозяйствующих субъектов), предусмотрено 17 645,6 тыс.рублей,что составляет 100% от потребности;

**дошкольные образовательные**организации**необходимо–7349,1 тыс. рулей** (1588,5 тыс.рублей– областной бюджет, 2395,0тыс.руб. – муниципальный бюджет, 164,8 тыс.рублей – инициативные платежи населения, 3200,69 тыс.руб. – платежи хозяйствующих субъектов), **предусмотрено 7349,1тыс.рублей,**что составляет 100% от потребности.

В настоящий момент **освоено** 24 994,96 **тыс. рублей,**что составляет 100% от потребности, (5126,3тыс.руб. - областной бюджет, что составляет 100% от потребности; 8688,91 - муниципальный бюджет, что составляет 100% от потребности, 81,0 тыс.рублей – инициативные платежи населения, 8047,0 тыс.руб. – платежи хозяйствующих субъектов).

**Обеспеченность учебниками**

В 2024/25 учебном году закуплено 4904 **учебника** на общую сумму **3 397,7 тыс. рублей** за счет средств из областного бюджета в т.ч. **специальные учебники** для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья на общую сумму **381,7 тыс. рублей.** Родительские средства для приобретения учебной литературы не привлекаются. В настоящеевремя осуществлена поставка необходимых учебников во все образовательные учреждения муниципального образования «Сенгилеевский район».

**Противопожарная безопасность**

По затратам на подготовку противопожарных мероприятий: необходимо 1437,7 тыс. рублей,из них по общеобразовательным организациям – 1082,4 тыс. рублей, предусмотрено 1082,4 тыс. рублей, что составляет100% от потребности, в дошкольных образовательных организациях – необходимо 355,3 тыс. рублей, предусмотрено355,3 тыс. рублей, что составляет 100 % от потребности.

В 4 общеобразовательных учреждениях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения на сумму 296,3 тыс.руб. (МОУ Красногуляевская СШ - здание школы, МОУ Шиловская СШ – здание школы, МОУ Цемзаводская СШ, МОУ Артюшкинская ОШ).

В двух образовательных учреждениях МОУСиликатненская СШ, МОУ Красногуляевская СШустановлены запасные противопожарные двери.

Во всех образовательных учреждениях осуществленазаправка и закупка новых огнетушителей.

**Мероприятия по линии Роспотребнадзора**

По предписаниям Роспотребнадзоранеобходимо–2 475,2 тыс.рублей, предусмотрено 2 475,2 тыс.рублей (100%). Из них по общеобразовательным организациям 1 923,6 тыс. рублей, предусмотрено – 1 923,6 тыс. рублей, что составляет (100%) от потребности,подошкольным образовательным организациям – 551,6 тыс. рублей, предусмотрено –551,6 тыс.рублей (100%) от потребности.

В настоящий момент освоено 2475,2 тыс. рублей, что составляет 100% от потребности.

На данный момент проведены лабораторно-инструментальные исследования по программе производственного контроля в 10 общеобразовательных учреждениях, приобретена посуда для столовой в 10 образовательных учреждениях, работникам пищеблоков ,проведена вакцинация гепатита А, дизентерии; обследованы на рото-вирусную инфекцию. Проведена акарицидная обработка.

Приобретено следующее оборудование: картофелечистка, ларь морозильный для МОУ СШ г.Сенгилея; весы для МОУ Силикатненская СШ; морозильная камера для МОУ Красногуляевская СШ, холодильники 2 шт., стеллажи для МОУ Тушнинская СШ, морозильная камера, столы производственные для МОУ Цемзаводская СШ, холодильник для МОУ Алёшкинская ОШ, холодильникдля МОУ Артюшкинская ОШ, столы производственные для МОУ Кротковская ОШ.

Во все образовательные организации были закуплены дезинфицирующие средства.

**Антитеррористическая безопасность**

По линии антитеррористической безопасности необходимо – 567,1 тыс. рублей, предусмотрено 567,1 тыс. рублей, что составляет 100% от потребности, из них по общеобразовательным учреждениям за счёт средств муниципального бюджета 495,1 тыс. рублей, по дошкольным муниципальным образовательным учреждениям – 72,0 тыс.руб.

Планируется установка светодиодных светильников на фасады зданий 5 общеобразовательных учреждений: МОУ Артюшкинская ОШ, МОУ Силикатненская СШ, МОУ Красногуляевская СШ, МОУ Кротковская ОШ, МОУ Цемзаводская СШ. Потребность средств на данные цели составляет 355,1 тыс.руб., в том числе на приобретение фонарей и комплектующих к ним–273,2 тыс.руб, работы по установке – 81,9 тыс.руб.

Выделены денежные средства в размере 140,3 тыс.руб. за счёт областного бюджета на установку видеокамер МОУСиликатненская СШ, МОУ Красногуляевская СШ, МОУ Цемзаводская СШ, МОУ Алёшкинская ОШ, МОУ Артюшкинская ОШ, МОУ Тушнинская СШ.

**Проведение ремонтных работ**

**В 2024 году** в рамках различных программ на ремонт объектов образования выделено 17 116, 28 тыс. рублей: областной бюджет-1588,53 тыс. руб., местный бюджет-4548,95 тыс. руб.,инициативные платежи с населения – 164,80тыс.руб., платежи хозяйствующий субъектов – 10814,00 тыс. руб.

**-** Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области» - 2354,24 тыс. руб. (обл. бюджет 1 588,53 тыс.руб., мест бюджет -400,22тыс.руб., инициативные платежи с населения – 164,80 тыс.руб., платежи хозяйствующий субъектов – 200,69 тыс.руб.)

- Муниципальная программа «Развитие и модернизация муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2019-2024 годы»» на ремонтные работы в образовательных учреждениях МО «Сенгилеевский район» выделено 4548,95,0 тыс. руб.

– В рамках соглашения между Правительством Ульяновской области, администрацией муниципального образования «Сенгилеевский район» и обществом с ограниченной ответственностью «Сенгилеевский цементный завод»выделено 10814,00 тыс. руб.

На данные денежные средства выполняются ремонтные работы в пяти ОУ: МОУ Силикатненская СШ, МОУ СШ г. Сенгилея, МКДОУСенгилеевский детский сад «Солнышко», МКДОУ Новослободской детский сад «Светлячок», МКДОУ Сенгилеевский детский сад «Березка».

Врамках мероприятий регионального проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области» проведен ремонт пищеблока и ограждения в МКДОУ Сенгилеевский детский сад «Солнышко».

В рамках соглашения между Правительством Ульяновской области, администрацией муниципального образования «Сенгилеевский район» и обществом с ограниченной ответственностью «Сенгилеевский цементный завод» произведен ремонт кровли, входной группы, отмостки и двух кабинетов в здании №2 МОУ СШ г. Сенгилея на сумму 3720,0 тыс. руб.Также в рамках данного соглашения планируется ремонт и оснащение кабинета химии в здании №1 МОУ СШ г. Сенгилея. Проведен электронный аукцион, заключен контракт от 12.08.2024 с ООО «Фаворит». Начаты работы по ремонту кровли МКДОУ Сенгилеевского детского сада «Березка». Срок выполнения работ 13 сентября2024 года.

В рамках Муниципальной программы «Развитие и модернизация муниципального образования «Сенгилеевскийрайон»в настоящее время :

- выполнены ремонтные работы в пищеблоке и столовой МОУ Силикатненская СШ на общую сумму 2 136,6 тыс. руб.

- проведены монтажные и пуско-наладочные работы системы отопления в здании МКДОУ Новослободской детский сад «Светлячок» для перехода на газовое отопление на общую сумму 1015,888 тысяч рублей 45 копеек. проведен трубопровод газоснабжения на территорию детского сада, заведен во внутрь котельной с установкой газового котла, вентилей, задвижек, кранов, и гидравлического разделителя. Установлен газовый счетчик, сигнализатор загазованности.Работы выполнены.

- проводится ремонт актового зала в здании №3 МОУ СШ г. Сенгилея.

Поведен косметический ремонт во всех ОУ.

Во все образовательные учреждения приобретена краска для проведения косметического ремонта на общую сумму – 403,8 тыс. рублей.

**Также продолжается работа по модернизации материально- технического оснащения ОУ в рамках национального проекта «Образование». В**рамкахфедерального проекта «Цифровая образовательная среда» в МОУ Тушнинская СШ. поставлено оборудование для компьютерного класса (ноутбуки, МФУ), оборудование для учебного класса для работы с цифровым образовательным контентом (телевизоры, камеры видеонаблюдения, ноутбуки).

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» продолжится работа по созданию новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ. С 01.09.2024 года в МОУ Красногуляевская СШ будет реализовываться программа дополнительного образования художественной направленности «Школьный театр»с охватом 48 человек.

**О готовности школьных автобусных маршрутов**

**к новому2024-2025 учебному году**

В 2024-2025 учебном году на территории МО «Сенгилеевский район» планируется функционирование 17 школьных маршрутов, протяженностью 174 км, из них: 125 дороги регионального и межмуниципального значения; 49 муниципального значения - для перевозки **366**обучающихся из **17** населенных пунктов из них **4** маршрута внутри населенных пунктов, на **12** школьных автобусах: **9 ПАЗов** (22 посадочных мест), **2 УАЗа** (13 посадочных мест) и **ГАЗель** (11 посадочных мест).

Все школьные автобусы оснащены проблесковыми маяками, тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, своевременно проводится технический осмотр

В соответствии с постановлением правительства РФ от 12.02.2019 года №195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» 7 образовательных учреждений прошли процедуру лицензирования перевозок на школьных автобусах.

Все водители имеют водительские удостоверения категории «D», прошли медицинское обследование.

Заключены договора с ГУЗ «Сенгилеевская районная больница» по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей, также заключены договора на техническое обслуживание и технический осмотр школьных автобусов.

Согласно Положения об организации специальных (школьных) перевозок обучающихся образовательных организаций Ульяновской области с 24.07.2024 по 31.07.2024 проведена работа по комиссионному обследованию дорог маршрутов школьных перевозок. По итогам обследования из 18 школьных маршрутов приняты все 18 маршрутов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_