

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11 декабря 2024 года 1031-п

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании

«Сенгилеевский район» Ульяновской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сенгилеевский район» Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P30) «Развитие транспортной системы муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» (приложение).

2. Признать утратившим силу [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW248&n=36888) Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 22.07.2020 N 359-п «Об утверждении Муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Сенгилеевского района в 2020-2024 годах» и [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW248&n=36870) Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» от 10.08.2022 N 544-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2022-2024 годах».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района Цепцова Д.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования, но не ранее 01 января 2025 г.

Глава Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район» М.Н.Самаркин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район»

Ульяновской области

от 11 декабря 2024 года №1031-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы «Развитие

транспортной системы в муниципальном образовании

«Сенгилеевский район» Ульяновской области"

1. Оценка текущего состояния сферы транспортной системы

в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области

Состояние транспортной системы является одним из ключевых факторов, обеспечивающих поступательное социально-экономическое развитие Сенгилеевского района Ульяновской области.

В настоящее время перевозки пассажиров и багажа в МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области осуществляются автомобильным транспортом. В целом состояние транспортного обслуживания в МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области может быть охарактеризовано как удовлетворительное.

Одной из важнейших составных частей транспортной системы в МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области являются автомобильные дороги, от уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети которых во многом зависит решение задач обеспечения устойчивого экономического роста, улучшения условий осуществления предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения. Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области, неполное их соответствие нормативным требованиям, а равно ненадлежащее состояние дорожной инфраструктуры являются наиболее существенными инфраструктурными ограничениями темпов социально-экономического развития МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области.

2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития в сфере

транспортной системы в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области

2.1. Основными приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области в сфере реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области (далее - муниципальная программа) являются:

1) повышение доступности и качества транспортных услуг, оказываемых населению МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области;

2) сбалансированное развитие транспортной системы в МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области;

3) снижение уровня негативного воздействия транспортной системы в МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области на окружающую среду;

4) развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области;

5) повышение уровня транспортной безопасности на территории МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области.

2.2. Стратегической целью социально-экономического развития МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области является создание конкурентоспособной транспортной инфраструктуры в МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области.

3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

Муниципальная [Программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481687&dst=134203) взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации, определенной [указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - "Комфортная и безопасная среда для жизни" и показателями, установленными государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481687&dst=134203) Ульяновской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 N 1596 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы".

4. Описание задач, осуществляемых муниципальным образованием

«Сенгилеевский район» в сфере транспортной системы.

4.1. Задачами Муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области в сфере транспортной системы в Сенгилеевском районе Ульяновской области, являются:

1) повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети городских поселений;

2) приведение в нормативное состояние/строительство искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения;

3) повышение доли отечественного оборудования, иных товаров, работ, услуг в общем объеме закупок, осуществляемых в целях дорожной деятельности;

4) применение новых технологий в дорожной отрасли;

5) повышение безопасности участников дорожного движения;

6) обеспечение дорожной деятельности;

7) увеличение количества объектов заправки транспортных средств природным газом (метаном);

8) увеличение количества автомобильного транспорта, использующего природный газ (метан) в качестве моторного топлива;

9) развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

10) развитие пассажирских перевозок транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

13) выполнение полномочий, возложенных Министерством транспорта Ульяновской области.

4.2. Эффективными способами решения указанных задач являются:

1) взаимодействие муниципального образования «Сенгилеевский район» с областными органами исполнительной власти;

2) участие муниципального образования «Сенгилеевский район» в реализации областных проектов, входящих в состав национального [Проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399975) "Безопасные качественные дороги" и транспортной части комплексного плана модернизации и расширения дорожной инфраструктуры на период до 2030 года, а также других федеральных, областных и ведомственных проектов;

3) реализация мероприятий, направленных на развитие дорожной сети в МО «Сенгилеевский район» в целом ;

4) оказание поддержки муниципальным образованиям городских и сельских поселений в целях повышения качества дорожной сети и повышения качества автомобильных дорог местного значения, в том числе улично-дорожной сети городов и сельских территорий;

5) повышение уровня транспортной обеспеченности сельских населенных пунктов на основе ускоренного развития дорожной сети и повышения уровня транспортного обслуживания;

6) оказание поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа, в том числе по регулируемым тарифам.

4.3. Муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств:

1) связанных с осуществлением дорожной деятельности и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при ее осуществлении;

2) возникающих при предоставлении субсидий юридическим лицам, осуществляющим строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных дорожных сооружений в ходе реализации национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399975) "Безопасные качественные дороги", в целях возмещения затрат, полученным в целях приобретения материалов, необходимых для осуществления указанной дорожной деятельности;

3) связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа.

4.4. Муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области:

1) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозки пассажиров автомобильным транспортом;

Приложение №1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Развитие

транспортной системы в муниципальной образовании

«Сенгилеевский район» Ульяновской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый Заместитель Главы администрации МО «Сенгилеевский район» Цепцов Д.А. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» МО «Сенгилеевский район» |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Цель/цели муниципальной программы | Создание транспортной инфраструктуры общего пользования в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | "Безопасные и качественные автомобильные дороги";  "Обеспечение населения МО «Сенгилеевский район» качественными услугами пассажирского транспорта" |
| Показатели муниципальной программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в нормативном состоянии;  транспортная подвижность населения |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 362 937,47 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2025 году – 71 789,17 тыс. рублей;  в 2026 году – 56 609,7 тыс. рублей;  в 2027 году – 56 799,7 тыс. рублей;  в 2028 году – 59 246,3 тыс. рублей;  в 2029 году – 59 246,3 тыс. рублей;  в 2030 году – 59 246,3 тыс. рублей;  из них:  328 411,17 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам:  в 2025 году – 64 681,57 тыс. рублей;  в 2026 году – 51 020,05 тыс. рублей;  в 2027 году – 51 191,05 тыс. рублей;  в 2028 году - 53 839,5 тыс. рублей;  в 2029 году - 53 839,5 тыс. рублей;  в 2030 году - 53 839,5 тыс. рублей;  34 526,2963 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований муниципального образования, в том числе по годам:  в 2025 году – 7 107,5985 тыс. рублей;  в 2026 году – 5 589,6484 тыс. рублей;  в 2027 году – 5 608,6484 тыс. рублей  в 2028 году - 5 406,8 тыс. рублей  в 2029 году - 5 406,8 тыс. рублей  в 2030 году - 5 406,8 тыс. рублей |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ульяновской области | Муниципальная программа связана с национальной целью развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни" и государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481687&dst=134203) Ульяновской области "Развитие транспортной системы" |

Приложение N 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
|  |
| N п/п | Наименование показателя | | | Уровень показателя | | Признак возрастания (убывания, динамики) | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | | Базовое значение | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение значений показателя | Связь с показателями | | Информационная система | | |
| значение | год | | 2025 год | | 2026 год | | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030 год | |  |  | |  | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 15 | 16 | 17 | | 18 | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии | | | ГП | | + | | % | | 51 | 2024 | | 54 | | 58 | | | 62 | | 66 | | 70 | | 74 | | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402052) Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 N 3363-р;  [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р;  [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";  [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | БУ «Управление архитектуры,строи тельства и дорож ного хозяйства» МО «Сенгилеевский район» | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ГИИС ЭБ), система оперативного управления "Эталон" (далее - СОУ "Эталон") | | |
|  |
| 2. | Транспортная подвижность населения | | | | ГП | | + | | Тыс. пассажиро-километров | | | 12,0 | | 2024 | | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | x | БУ «Управление архитектуры,строи тельства и дорож ного хозяйства» МО «Сенгилеевский район» | | x | | x |

Приложение N 3

к муниципальной программе

СИСТЕМА

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление (подпрограмма) «Безопасные и качественные автомобильные дороги в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | | | |
| 1. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть Ульяновской области", обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=327107) "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав национального проекта "Безопасные качественные дороги" (куратор - Первый Заместитель Главы администрации МО «Сенгилеевский район» Цепцов Д.А.) | | |
| Ответственный за реализацию БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» МО «Сенгилеевский район» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 1.1. | Повышение качества дорожной сети городских и сельских муниципальных образований | Обеспечение приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | Доля дорожной сети городских и сельских поселений, находящаяся в нормативном состоянии |
| 1.2. | Приведение в нормативное состояние/построение искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения | Обеспечение приведения в нормативное состояние/строительство искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения. Обеспечение выполнения дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние искусственных сооружений | Доля дорожной сети городских и сельских поселений, находящаяся в нормативном состоянии |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Безопасность дорожного движения в МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области", обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=327831) "Безопасность дорожного движения", входящего в состав национального проекта "Безопасные качественные дороги"  (куратор - Первый Заместитель Главы администрации МО «Сенгилеевский район» Цепцов Д.А.) | | |
| Ответственный за реализацию: реализацию БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» МО «Сенгилеевский район» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 2.1. | Повышение безопасности участников дорожного движения | Обеспечение повышения безопасности движения на автомобильных дорогах | Доля дорожной сети городских и сельских поселений, находящаяся в нормативном состоянии |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Безопасные и качественные автомобильные дороги в МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области»" (куратор - Первый Заместитель Главы администрации МО «Сенгилеевский район» Цепцов Д.А.) | | |
| Ответственный за реализацию: БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» МО «Сенгилеевский район» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 3.1. | Обеспечение дорожной деятельности | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, а также обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Сенгилеевский район» | Доля дорожной сети городских и сельских поселений, находящаяся в нормативном состоянии |
|  | Направление (подпрограмма) "Обеспечение населения муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта" | | |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта"  (куратор - Первый Заместитель Главы администрации МО «Сенгилеевский район» Цепцов Д.А.) | | |
| Ответственный за реализацию: БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» МО «Сенгилеевский район» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 4.1. | Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Обеспечение стабильного функционирования муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Сенгилеевского района Ульяновской области | Транспортная подвижность населения |

Приложение N 4

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код  целевой  статьи  расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы,  структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2025 год | | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | 2028 год | 2029 год | | | | 2030 год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | | | | 12 | | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области" | | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» МО «Сенгилеевский район» | | Всего, в том числе: | 9210370604 | 362 937,47 | | 71 789,17 | | | | | 56 609,7 | | | 56 799,7 | | | 59 246,3 | 59 246,3 | | | | 59 246,3 | | | | | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет) | 328 411,17 | | 64 681,57 | | | | | 51 020,05 | | | 51 191,05 | | | 53 839,5 | 53 839,5 | | | | 53 839,5 | | | | | |
| бюджетные ассигнования муниципального образования <\*> | 34 526,2963 | | 7 107,5985 | | | | | 5589,6484 | | | 5608,6484 | | | 5 406,8 | 5 406,8 | | | | 5 406,8 | | | | | |
| 525009519 |
| Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб.  Направление (подпрограмма) "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | всего | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | 2028 год | | | | 2029 год | | 2030 год | | | | |
| 1.1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» МО «Сенгилеевский район | | Всего, в том числе: | 9210370604 | 354 428,36 | | 70 362,8 | | | | 55 183,33 | | | | 55 373,33 | | | 57 836,3 | | | | 57 836,3 | | 57 836,3 | | | | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 320 327,52 | | 63 326,52 | | | | 49 665,0 | | | | 49 836,0 | | | 52 500,0 | | | | 52 500,0 | | 52 500,0 | | | | |
| бюджетные ассигнования муниципального образования <\*> | 34 100,84 | | 7 036,28 | | | | 5 518,33 | | | | 5 537,33 | | | 5 336,3 | | | | 5 336,3 | | 5 336,3 | | | | |
| 5250079519 |
| Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб.  Направление (подпрограмма) "Обеспечение населения муниципального образования «Сенгилеевский район»" Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | всего | | 2025 год | | 2026 год | | | | 2027 год | | | 2028 год | | | | 2029 год | | | | | 2030 год | | |
| 1.2. | Обеспечение населения услугами пассажирского автотранспорта на внутри муниципальных маршрутах;  -оптимизация маршрутной сети с учетом транспортных потребностей населения;  -совершенствование транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения. | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» МО «Сенгилеевский район | | Всего, в том числе: |  | 8 509,11 | | 1 426,37 | | 1 426,37 | | | | 1 426,37 | | | 1 410,0 | | | | 1 410,0 | | | | | 1 410,0 | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 9250272370 | 8 083,65 | | 1 355,05 | | 1 355,05 | | | | 1 355,05 | | | 1 339,5 | | | | 1 339,5 | | | | | 1 339,5 | |
| бюджетные ассигнования муниципального образования <\*> | 9250272370 | 425,46 | | 71,32 | | 71,32 | | | | 71,32 | | | 70,5 | | | | 70,5 | | | | | 70,5 | |