

 **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 6 апреля 2023 года 204-п

**О подготовке к отопительному периоду 2023 и 2024 годов**

Руководствуясь Распоряжением Правительства Ульяновской области от 23.03.2023 года № 128-пр «О подготовке к отопительному периоду 2023 и 2024 годов», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях своевременной подготовки муниципального образования «Сенгилеевский район» к отопительному периоду 2023 и 2024 годов, Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Основными задачами при подготовке к работе в отопительном периоде 2023-2024 годов считать:

1.1. Разработку и утверждение до 15 апреля 2023 года обобщенного плана ремонтных работ по подготовке подведомственных организаций, в том числе объектов системы теплоснабжения, к отопительному периоду 2023 и 2024 годов.

1.2. Обеспечение подготовки к отопительному периоду 2023 и 2024 годов с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов подведомственных организаций в установленные сроки.

1.3. Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по подготовке подведомственных организаций к отопительному периоду 2023 и 2024 годов в соответствии с планом ремонтных работ, в том числе с привлечением экспертных организаций к оценке качества угля, поставляемого в подведомственные организации, при его приёмке.

2. И.о. Первого Заместителя Главы Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Цепцову Д.А, Главе МО Администрации Силикатненского городского поселения Анисимовой А.А., Главе Администрации МО Красногуляевского городского поселения Иревлену В.В., Главе Администрации МО Тушнинского сельского поселения Смирнову И.Н.:

2.1.В срок до 10 апреля и до 10 октября 2023 года обеспечить проведение теплоснабжающими и теплосетевыми организациями противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии её потребителям.

2.2.До 15 апреля 2023 года утвердить обобщённый план мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Определить должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, ответственных за своевременную подготовку к отопительному периоду 2023 и 2024 годов.

2.4. Создать оперативный штаб по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2023 и 2024 годов.

2.5. До 21 апреля 2023 года предоставить информацию об исполнении подпунктов 2.3-3.1 настоящего пункта в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.

2.6. Обеспечить контроль за подготовкой объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2023 и 2024 годов в соответствии с утверждённым планом ремонтных работ, в том числе с привлечением экспертных организаций к оценке качества угля, поставляемого в подведомственные организации, при его приёмке.

3. Управлению топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» совместно с организациями топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, отделом образования и отделом культуры:

3.1. В срок до 15 апреля 2023 года разработать графики гидравлических и температурных испытаний и опубликовать их в средствах массовой информации.

3.2. Обеспечить создание запаса материально-технических ресурсов, необходимых для предупреждения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций в отопительный период 2023 и 2024 годов.

3.3. До 1 июня 2023 года по результатам проведённых гидравлических испытаний, выявленных дефектов и неисправностей, скорректировать мероприятия по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2023 и 2024 годов, адресные планы-графики подготовки объектов жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и их инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, при этом готовность всех объектов к отопительному периоду 2023 и 2024 годов должна составить (нарастающим итогом):

в мае - 10 процентов;

в июне - 45 процентов;

в июле - 70 процентов;

в августе - 100 процентов.

3.4.Обепечить контроль за ремонтом (сменой, восстановлением) изношенных частей и (или) конструкций инженерных сетей
в объёме не менее 5 процентов от их общей протяжённости с целью улучшения их эксплуатационных возможностей, а также устранение в необходимых случаях последствий их износа.

3.5.Создать комиссию по оценке готовности жилищного фонда и объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного периода 2023 и 2024 годов.

3.6.До 1 сентября 2023 года провести комплекс противоаварийных тренировок на объектах электро-,газо-,водоснабжения и водоотведения.

3.7.До 1 октября 2023 года обеспечить 100-процентное оснащение
резервными источниками электроснабжения категорированные электроприёмники объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

3.8.До 15 октября 2023 года обеспечить проверку готовности к отопительному периоду 2023 и 2024 годов теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, в части теплоснабжения.

3.9.Оказать содействие в работе специализированных организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию, ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заключению договоров по обеспечению безопасности при эксплуатации внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования.

4.Рекомендовать руководителям организаций, оказывающих услуги тепло- и водоснабжения, водоотведения населению и организациям социально- культурного назначения, обеспечить:

4.1.Проведение до 10 апреля и до 1 сентября 2023 года противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии её потребителям.

5.Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 11 апреля 2022 года № 235-п «О подготовке к отопительному периоду 2022 и 2023 годов».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Цепцова Д.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.

Глава Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район» М.Н.Самаркин