

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15 августа 2023 года 520-п

**Об организации и проведении комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области**

В целях приведения в соответствие с санитарными нормами территорий населенных пунктов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области и приведения в надлежащее состояние зон для обеспечения комфортного проживания и отдыха населения, Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1.Провести на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области в период с 25 августа по 31 октября 2023 года комплекс работ по осеннему благоустройству территорий населенных пунктов (далее – комплекс работ по благоустройству).

2.Провести субботники по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного и экологического состояния населенных пунктов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области 25 августа, 15, 29 сентября, 13 и 27 октября 2023 года (далее районные субботники).

3.Районный субботник, проводимый 15 сентября 2023 года, приурочить ко Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия» и Всемирному дню чистоты.

4.Создать штаб по организации проведения комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населенных пунктов Сенгилеевского района Ульяновской области.

5.Утвердить прилагаемый состав штаба по руководству и организации проведения комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области (приложение).

6.Рекомендовать Главам администраций поселений муниципального образования «Сенгилеевский района» Ульяновской области:

6.1.Провести на территориях поселений соответствующих муниципальных образований комплекс работ по осеннему благоустройству, а также организовать деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, образующихся в результате проведения комплекса работ в период с 21 августа по 31 октября 2023 года.

6.2.В рамках проведения комплекса работ по благоустройству провести информационно - разъяснительную работу с жителями населенных пунктов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области об участии в мероприятиях по благоустройству.

6.3.Обеспечить еженедельное размещение в средствах массовой информации информационно-справочных материалов о результатах проведения комплекса работ по благоустройству.

6.4.Еженедельно, по четвергам, представлять в Бюджетное учреждение «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области информацию о проведении комплекса работ по благоустройству.

6.5.В срок до 21 августа года образовать комиссии по координации проведения комплекса работ по благоустройству, а также разработать, утвердить и представить в Бюджетное учреждение «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области планы проведения комплекса работ по благоустройству.

6.6.В срок до 28 августа 2023 года обеспечить завершение осеннего осмотра зданий и сооружений с составлением соответствующих актов.

6.7. В срок до 03 октября 2022 года провести обследование территорий населенных пунктов Сенгилеевского района Ульяновской области, в целях выявления незаконно возведенных строений и рекламных конструкций, а также обеспечить приведение в нормативное состояние установленных на территории населенных пунктов Сенгилеевского района Ульяновской области элементов благоустройства.

7.Руководителям учреждений, организации и предприятий, независимо от формы собственности, рекомендовать в срок до 6 октября 2023 года обеспечить приведение в нормативное состояние закрепленных территорий.

8.Отделу общественных коммуникаций Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области оказать Бюджетному учреждению «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» содействие в информировании населения о проводимых работах по благоустройству.

9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Цепцова Д.А.

10.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания   
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области.

Глава Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район» М.Н. Самаркин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район» Ульяновской области

от 15 августа 2023 года №520-п

**СОСТАВ**

**штаба по руководству и организации проведения комплекса работ   
по осеннему благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования «Сенгилеевский район»   
Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель штаба: | | | | |
| Цепцов Д.А. | | – | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области | |
| Заместитель председателя штаба: | | | | |
| Чуриков Д.В. | | – | начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области | |
| Секретарь штаба: | | | | |
| Филатова Е.Н. | | – | главный специалист по благоустройству Бюджетного учреждения «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области (по согласованию) | |
| Члены штаба: | | | | |
| Андреева С.К. | | – | | | начальник отдела по делам культуры, организации досуга населения и развития туризма Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области |
| Анисимова А.А. | | – | | | И.о. Главы администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение Сенгилеевский район Ульяновской области (по согласованию) |
| Витковская Е.В. | | – | | | Начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области |
| Грачев А.Н. | | – | | | И.о. Главы администрации муниципального образования Елаурское сельское поселение Сенгилеевский район Ульяновской области (по согласованию) |
| Дидык Е.А. | | – | | | Помощник Главы Администрации – главный эколог Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области |
| Иревлин В.В. | |  | | | Глава администрации муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевский район Ульяновской области (по согласованию) |
| Нуждина Н.В. | | – | | | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области |
| Платонов А.В. | | \_ | | | Директор муниципального бюджетного учреждения «Городская служба благоустройств» муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Ульяновской области |
| Самаркин О.А. | | - | | | Директор бюджетного учреждения «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области |
| Смирнов И.Н. | | – | | | Глава администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевский район Ульяновской области (по согласованию) |
| Штырлов В.Г. | | - | | | Глава администрации муниципального образования Новослободское сельское поселение Сенгилеевский район Ульяновской области (по согласованию) |