АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2023 года                                                                      569-п

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Тушнинское сельское поселение

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области             п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Тушнинское сельское поселение согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить уведомление о начале проведения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области (приложение 2).

- Утвердить рабочую группу по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Тушнинское сельское поселение в следующем составе:

- Цепцов Данил Александрович – первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район»;

- Чуриков Дмитрий Владимирович – начальник управления ТЭР, ЖКХ Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район»;

- Башмакова Татьяна Михайловна – главный специалист-эксперт управления ТЭР, ЖКХ Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район»;

- Астафьева Ирина Николаевна - консультант управления ТЭР, ЖКХ Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район».

4. Постановление Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 18.06.2023 № 451-п «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Тушнинское сельское поселение» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Цепцова Д.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.

Глава Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район»			                                        М.Н. Самаркин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район»

Ульяновской области

от 31 августа 2023 года №569-п

График актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Тушнинское сельское поселение

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» в соответствии с п.8,24 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (далее - Требования) | В течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 31.08.2023 | Главный специалист-эксперт управления ТЭР, ЖКХ Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Башмакова Т.М. |
| 2. | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с п.12 Требований | Не менее 30 календарных дней с даты опубликования уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения до 21.09.2023 | Главный специалист-эксперт управления ТЭР, ЖКХ Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Башмакова Т.М. |
| 3. | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» информации о проведении публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения муниципального образования Тушнинское сельское поселение | Не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний до 22.09.2023 | Главный специалист- эксперт управления ТЭР, ЖКХ Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Башмакова Т.М. |
| 4. | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения муниципального образования Тушнинское сельское поселение в соответствии с п.13 Требований | Не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 29.09.2023-19.10.2023 | Начальник управления ТЭР, ЖКХ Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Чуриков Д.В. |
| 5. | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» заключения о результатах проведения публичных слушаний и протоколов публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения муниципального образования Тушнинское сельское поселение в соответствии с п.14 Требований | В течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Главный специалист-эксперт управления ТЭР, ЖКХ Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Башмакова Т.М. |
| 6. | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний в соответствии с п.17 Требований | В течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний до 26.10.2023 | Глава Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Самаркин М.Н. |
| 7. | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Тушнинское сельское поселение при внесении в нее изменений, в соответствии с п.24 Требований | Не позже 10.11.2023 | Глава Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Самаркин М.Н. |
| 8. | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с п.19 Требований | В течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | Главный специалист-эксперт управления ТЭР, ЖКХ Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Башмакова Т.М. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район»

Ульяновской области

от 31 августа 2023 года №569-п

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Тушнинское сельское поселение

Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

С действующей схемой теплоснабжения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» sengilej.ru.

Сбор предложений и замечаний осуществляется до 21.09.2023 по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, город Сенгилей, площадь 1Мая, д.2, а также на электронный адрес: sengilei-gkh@yandex.ru.